2. Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ trên cùng “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả. | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ ở vị trí ưu tiên cao cần có đủ thông tin cần thiết để Developers hiểu và thực hiện; chỉ có tiêu đề là chưa đủ. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép”. | Sai | D.E.E.P – Prioritized | Product Backlog phải được sắp xếp theo giá trị ưu tiên; tính năng tự động chia tiền phù hợp trực tiếp với chức năng đi ghép nên cần được ưu tiên hơn. |
| H3. Thẻ cuối “Khách đánh giá bạn đi ghép”, chỉ có tiêu đề và ước lượng sơ bộ “lớn”. | Đúng | — | Thẻ ở cuối Backlog có thể ở mức chi tiết thấp hơn và đã có ước lượng sơ bộ, phù hợp với nguyên tắc D.E.E.P. |
| H4. Tú tự thêm “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu Product Backlog vì thấy cần làm gấp. | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog + Prioritized | Chỉ Product Owner (Đức) được thêm, bớt và sắp xếp Product Backlog; Developer không được tự ý đưa thẻ lên đầu dù lý do hợp lý. |
| H5. Bảng chỉ có Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; code xong kéo thẳng sang Done. | Sai | Luồng cột + Definition of Done | Code xong chưa đồng nghĩa với hoàn thành; cần có bước Review/Testing trước khi thẻ được chuyển vào Done và chỉ thẻ đạt tiêu chuẩn Done mới được vào đó. |

3. Phần 2 – Sửa lỗi

H1 – Sửa lại

Thẻ “Làm tính năng đi ghép” phải được bổ sung mô tả và các thông tin cần thiết ở mức phù hợp với vị trí ưu tiên cao để Developers hiểu rõ yêu cầu và có thể thực hiện.

H2 – Sửa lại

Sắp xếp lại thứ tự Product Backlog theo giá trị, đưa “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trước “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội”.

H3 – Giữ nguyên

Giữ nguyên thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” vì đây là hạng mục đã đúng; thẻ ở cuối Backlog chỉ cần mức chi tiết vừa đủ và đã có ước lượng sơ bộ “lớn”.

H4 – Sửa lại

Xóa việc Tú tự ý đưa thẻ lên đầu; “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” phải do Product Owner Đức quyết định thêm vào Product Backlog và sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

H5 – Sửa lại luồng Trello

Các cột đúng theo thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done. Thẻ chỉ được chuyển sang Done khi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Done, không phải chỉ vừa code xong.

4. Kết luận

Product Owner (Đức) là người chịu trách nhiệm quản lý thứ tự Product Backlog.

Product Backlog cần đáp ứng D.E.E.P: chi tiết phù hợp với vị trí ưu tiên, có ước lượng sơ bộ, luôn có thể bổ sung và được sắp xếp theo giá trị.

Developer không được tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog.

Code xong không đồng nghĩa với Done; cần Review/Testing và đạt Definition of Done.

H3 là hạng mục đúng nên giữ nguyên, không sửa.